| Министерство науки высшего образования Российской Федерации ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО» Факультет среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУРСОВАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программного обеспечения для планирования модельных экспериментов |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ 09.02.07. 3026. 524 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | преподаватель высшей категории |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Ж.В. Михайличенко |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
|  |  | Студент группы 24ИСП-1 |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | В.А. Запускалов |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
| Орск 2026 |  |  |  |  |  |  |

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и нефункциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО). ТЗ на разработку автоматизированной системы (АС) создаётся согласно ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и содержит 10 обязательных разделов.

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы представлено ниже.

- Общие сведения.

- Полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечения для планирования модельных экспериментов (Планёр).

- Наименование организации-заказчика: Факультет среднего профессионального образования Орского Гуманитарно-Технологического Института (филиала) ОГУ

Разработчик: студент группы 24ИСП-1 Запускалов В.А.

- Документ, на основании которого создается АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществления интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026

- Плановые сроки:

начало работ – 10.02.2026

окончание работ – 13.06.2026

- Цели и назначения создания автоматизированной системы.

- Цели создания АС: Целями являются повышение эффективности и качества проведения модельных экспериментов за счёт:

- Сокращения трудоёмкости подготовки планов эксперимента не менее чем в 3 раза по сравнению с ручным расчётом.

- Повышения достоверности результатов за счёт исключения ошибок планирования, связанных с человеческим фактором.

- Оптимизации вычислительных затрат (снижение числа прогонов модели на 20-30% без потери статистической значимости).

- Назначения АС: Объектом автоматизации является процесс планирования экспериментов с математическими и имитационными моделями, проводимый исследователями и инженерами.

- Характеристика объекта автоматизации.

Объектом автоматизации является процесс планирования экспериментов с математическими и имитационными моделями, проводимый исследователями и инженерами. Характеристики процесса:

- Сложность и многофакторность: Объект характеризуется наличием множества входных параметров (факторов), влияющих на выходные показатели (отклики), связи между которыми часто нелинейны.

- Высокая трудоёмкость: Ручное построение ортогональных планов (например, полного факторного эксперимента) для числа факторов больше трёх требует значительных затрат времени и подвержено ошибкам.

- Разнородность исходных данных: Исходные данные могут быть представлены в различных форматах (таблицы, текстовые описания, базы данных предыдущих экспериментов).

- Многовариантность: Необходимость быстрого перебора различных стратегий планирования для поиска оптимальной.

- Требования к автоматизированной системе.

- Требования к структуре АС в целом: Система должна иметь модульную структуру, включающую:

- Модуль ввода и валидации исходных данных (параметров модели, факторов и областей их определения).

- Модуль генерации планов эксперимента (с набором алгоритмов).

- Модуль анализа и визуализации структуры плана.

- Архитектура должна быть открытой, допускающей последующее расширение перечня методов планирования.

- Требования к функциям, выполняемым АС:

- Функция выбора метода планирования: Предоставление пользователю возможности выбора метода из перечня (полный факторный эксперимент, дробный факторный эксперимент, план Бокса-Бенкена, метод Монте-Карло и другие).

- Функция автоматической генерации матрицы плана: Формирование матрицы планирования в кодированных и натуральных значениях факторов на основе введенных ограничений.

- Функция для работы полного факторного эксперимента.

- Функция для работы дробного факторного эксперимента.

- Функция для работы рандомизированного эксперимента.

- Функция для работы латинского квадрата.

- Функция для работы классического эксперимента.

- Требования к видам обеспечения АС:

- Требования к математическому обеспечению: алгоритмы построения планов для линейных и нелинейных моделей, методы рандомизации, алгоритмы оптимизации количества опытов. Должна обеспечиваться погрешность вычислений не более 0,1%.

- Требования к информационному обеспечению: файловое хранилище для сохранения шаблонов задач. Форматы входных/выаходных данных должны быть документированы (предпочтительно JSON, XML, CSV).

- Требования к лингвистическому обеспечению: Интерфейс пользователя должен быть реализован на русском языке.

- Требования к программному обеспечению: Системное ПО (операционная система) не регламентируется жёстко, но разработка должна вестись с использованием современных, непроприетарных технологий по возможности. Прикладное ПО сторонних производителей для функционирования системы не требуется (автономность). ОС – Windows, средство разработки – Visual Studio Code, язык программирования – C#, средство моделирования – Ramus Educational, средство документирования – Microsoft Word.

- Требования к техническому обеспечению: Минимальные требования к аппаратному обеспечению должны обеспечивать комфортную работу на компьютерах средней производительности (например: процессор с тактовой частотой от 2.0 ГГц, ОЗУ от 4 ГБ, свободное дисковое пространство от 500 МБ). Состав технических средств – персональный компьютер (ПК), лазерный принтер.

- Требования к организационному обеспечению: Должна быть разработана документация, регламентирующая взаимодействие пользователя с системой (руководство пользователя). Для администратора системы (при наличии) должны быть определены действия по установке и настройке.

- Общие технические требования:

- Требования к численности и квалификации пользователей АС: Пользователями являются научные сотрудники, инженеры-исследователи, преподаватели и студенты старших курсов технических специальностей, владеющие основами теории планирования эксперимента. Специальной подготовки для работы с системой не требуется после изучения руководства пользователя. Достаточно навыков уверенного пользователя ПК.

- Требования к надёжности: Система должна корректно обрабатывать ошибочные действия пользователя (защита от некорректного ввода) без потери данных и завершения работы. Время восстановления после сбоя (перезапуск программы) не должно превышать одной минуты.

- Требования к эргономике и технической эстетике: Интерфейс должен быть интуитивно понятным, построенным по принципу «главное меню – рабочая область». Должна использоваться бело-чёрная, шрифты 14 размера. Представление данных (таблицы, графики) должно быть наглядным, не перегруженным избыточной информацией.

- Требования к защите от несанкционированного доступа: Система может функционировать в среде с разграничением прав доступа на уровне ОС. Для защиты от случайной модификации файлов данных рекомендуется разграничение прав на запись: пользователь и разработчик. Встроенных средств авторизации пользователей на начальном этапе не требуется, если это не оговорено заказчиком отдельно.

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки АС составлены согласно ГОСТ Р 59793 – 2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» и представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы разработки АС

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Формирование требований к АС | 10.02.2026 – 17.02.2026 | 1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. Анализ процесса планирования экспериментов. Выявление проблем: высокие временные затраты, ошибки при ручном расчете матриц планирования. Обоснование целесообразности разработки ПО. 1.2 Формирование требований пользователя к АС. Сбор исходных данных. Определение, какие именно методы планирования нужны пользователю (ПФЭ, ДФЭ и другие), требования к точности, форматам вывода данных. 1.3 Оформление пункта 1.1 курсовой работы. |
| 2 Разработка концепции АС | 18.02.2026 – 25.02.2026 | 2.1 Изучение объекта. Детальный разбор математического аппарата планирования эксперимента, который ляжет в основу ПО. 2.2 Проведение научно-исследовательских работ (НИР). Анализ алгоритмов генерации планов, выбор оптимальных методов для реализации. 2.3 Разработка вариантов концепции. Выбор архитектуры: будет это десктопное приложение, онлайн-сервис или модуль для существующей системы. Выбор оптимального варианта. 2.4 Оформление пункта 1.1 курсовой работы. |
| 3 Техническое задание | 26.02.2026 – 07.03.2026 | 3.1 Составление технического задания на разработку «Планёр» согласно ГОСТ 34.602 – 2020. 3.2 Оформление пункта 1.2 курсовой работы. |
| 4 Эскизный проект | 08.03.2026 – 20.03.2026 | 4.1 Разработка предварительных проектных решений. Разработка функциональной модели АС Планёр 4.2 Создание предварительной схемы интерфейса (макетов) и структуры программы. 4.3 Оформление пунктов 1.3, 1.4 курсовой работы. |

Продолжение таблицы 1

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 5 Технический проект | 21.03.2026 – 19.05.2026 | 5.1 Разработка проектных решений. Детальная проработка: написание ключевых модулей (модуль ввода данных, модуль расчёта, модуль экспорта). 5.2 Программная реализация методов планирования экспериментов (полный факторный эксперимент, латинский план, план с изменением факторов по одному и другие). 5.3 Тестирование разработанного программного продукта 5.4 Оформление пунктов 2.2, 2.3 курсовой работы. |
| 6 Рабочая документация | 20.05.2026 – 02.06.2026 | 6.1 Разработка рабочей документации. Создание полного расчётов пакета документов: руководство пользователя. 6.2 Разработка или адаптация видов обеспечения. Финальная доработка программного кода. Подготовка математического обеспечения (проверка точности). Наполнение информационного обеспечения (тестовые примеры). 6.3 Окончательное оформление пояснительной записки к курсовой работе. |
| 7 Ввод в действие | 03.06.2026 – 13.06.2026 | 7.1 Подготовка объекта автоматизации. Установка ПО на компьютер заказчика (или виртуальную машину для защиты). Подготовка инструкций. 7.2 Подготовка персонала. Обучение пользователя (например, демонстрация, как задавать факторы и интерпретировать результаты). 7.3 Опытная эксплуатация. Работа реального пользователя (например, научного руководителя) с программой в течение некоторого срока. Сбор замечаний. Исправление ошибок. 7.4 Приёмочные испытания. Проверка соответствия ТЗ. Защита курсовой работы. |

Продолжение таблицы 1

| Номер и название стадии | Сроки исполнения | Этапы работ |
| --- | --- | --- |
| 8 Сопровождение | С 14.02.2026 | 8.1 Выполнение гарантийных обязательств. Исправление ошибок, найденных после сдачи проекта, в течение оговоренного срока. 8.2 Послегарантийное обслуживание. Консультации, доработка функционала (по отдельному договору). |

- Порядок разработки автоматизированной системы.

Разработка АС осуществляется студентом самостоятельно под руководством преподавателя.

Исходными данными для разработки являются: задание на курсовую работу, ТЗ, учебная литература по C#, интернет-источники.

По окончании этапов работ предъявляются:

- ТЗ – согласованный документ;

- эскизный проект – материалы проектирования;

- технический проект – код программы;

- рабочая документация – пояснительная записка;

- ввод в действие – готовая программа.

Экспертиза документации проводится преподавателем. Создание макетов не требуется. Гарантийные обязательства не предусмотрены, кроме устранения замечаний до защиты.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

Приёмка системы осуществляется на защите курсовой работы. Контроль проводится путём тестирования и испытаний. Предварительные испытания проводятся на объекте разработчика. Приёмочные испытания проводятся на объекте заказчика (или в учебной лаборатории). Проверяется:

- Полнота реализации функций согласно разделу 3б.

- Соответствие требованиям точности (тестовые примеры с известным результатом).

- Удобство интерфейса.

- Полнота и качество эксплуатационной документации.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Для ввода системы в действие необходимо:

- Назначить ответственных за внедрение со стороны заказчика.

- Проверить наличие технических средств, соответствующих требованиям раздела 4в.

- Установить программное обеспечение на рабочие места пользователей.

- Провести обучение (инструктаж) персонала работе с системой с использованием подготовленной документации.

- Требования к документированию.

В состав документации должны входить:

- Техническое задание.

- Руководство пользователя (описание интерфейса, порядка работы, примеры выполнения задач).

- Рекомендации к внедрению и сопровождению АС Планёр.

- Текст программного кода.

- Источники разработки.

Разработка ведётся на основании:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

- Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществления интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026